**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แบบ ผ. 02**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**

1. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4** พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1** เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่
3. **ยุทธศาสตร์ที่ 1** เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

แผนงาน.....รักษาความสงบภายใน(00120)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบล  หนองแคน | เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดโครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มพูนความรู้ในการป้องกันสาธารณภัย | 50,000  (60 : 50,000) | 50,000  (61: 50,000) | 50,000  (62: 50,000) | 50,000  (63: 53,000) | 50,000  (64: 53,000) | ร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มมากขึ้น | อปพร.ตำบลหนองแคนมีทักษะในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด/  งานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย |
| 2 | ค่าจ้างเหมาบริการ | จ้างเหมาบริการ | จ้างเหมา | 500,000  (60 : 450,000) | 500,000  (61: 500,000) | 500,000  (62: 500,000) | 500,000  (63: 500,000) | 500,000  (64: 500,000) | ร้อยละของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด/  งานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | |  | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุต่างๆ | จัดโครงการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1 ครั้ง | 50,000  (65 : 30,000) | 50,000  (66: 50,000) | 50,000  (67: 50,000) | 50,000  (68: 50,000) | 50,000  (69: 50,000) | .ร้อยละของการเดินทางในช่วงสงกรานต์ปลอดภัยมากขึ้น | สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุต่างๆได้ | สำนักปลัด/  งานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย |
| 5 | โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความชำนาญในการระงับอัคคีภัย | จัดโครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย 1 ครั้ง | 20,000  (65 : 20,000) | 20,000  (66: 20,000) | 20,000  (67: 20,000) | 20,000  (68: 20,000) | 20,000  (69: 20,000) | 1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้มากขึ้น | มีความพร้อมในการช่วยเหลือได้ทันท่วงที | สำนักปลัด/  งานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย |
| 6 | โครงการอบรมและให้ความรู้  การป้องกันและควบคุมไฟป่า | เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ | จัดโครงการอบรมและให้ความรู้ป้องกันและควบคุมไฟป่า | 30,000  (65: 20,000) | 30,000  (66: 30,000) | 30,000  (67: 30,000) | 30,000  (68: 30,000) | 30,000  (69: 30,000) | 1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้มากขึ้น | สามารถควบคุมการเกิดปัญหาไฟป่าในพื้นที่ได้ | สำนักปลัด/  งานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย |
| 7 | ฝึกอบรมทบทวน อปพร.  ตำบลหนองแคน | เพื่อฝึกอบรมทักษะ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปพร. | จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.  ตำบลหนองแคน | 100,000  (65 : 100,000) | 100,000  (66: 100,000) | 100,000  (67: 100,000) | 100,000  (68: 100,000) | 100,000  (69: 100,000) | 1.ร้อยละของอปพร.ได้ทบทวนความรู้เพิ่มมากขึ้น | อปพร.มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ | สำนักปลัด/  งานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....รักษาความสงบภายใน(00120)

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....รักษาความสงบภายใน(00120)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | |  | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 8 | ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  ในงานป้องกันฝ่ายพลเรือน  และระงับอัคคีภัย | เพื่อค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาและบรรเทาสาธารณภัย | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานป้องกันภัยฝายพลเรือน | 20,000  (65 : 10,000) | 20,000  (66: 20,000) | 30,000  (67: 20,000) | 30,000  (68: 30,000) | 30,000  (69: 30,000) | 1.ร้อยละของการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น | มีการณรงค์และงานประชาสมพันธ์เกี่ยวกับงานป้องก้นฯอย่างทั่งถึง | สำนักปลัด/  งานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย |
| 9 | ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ  สาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ  สาธารณภัย | ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย  ในเขตตำบลหนองแคน | 50,000  (65 : 40,000) | 50,000  (66: 50,000) | 80,000  (67: 50,000) | 100,000  (68: 80,000) | 100,000  (69: 80,000) | 1.ร้อยละของการช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น | ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเมื่อยามเดือดร้อน | สำนักปลัด/  งานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย |
| 10 | รักษาความสงบเรียบร้อย  ในงานบุญประเพณีต่าง ๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความสงบเรียบในงานบุญประเพณีต่าง ๆ | จัดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในงานบุญประเพณีต่าง ๆในตำบลหนองแคน | 50,000  (65 : 40,000) | 50,000  (66: 50,000) | 80,000  (67: 50,000) | 100,000  (68: 80,000) | 100,000  (69: 80,000) | 1.ร้อยละของความปลอดภัยมีมากขึ้น | สามารถรักษาความสงบเรียบร้อย  ในงานบุญประเพณี  ต่าง ๆ | สำนักปลัด/  งานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....สาธารณสุข (00220)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | |  | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | ทู บี นัมเบอร์ วัน  To Be Number One | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน | โครงการทู บี นัมเบอร์ วันTo Be Number One กิจกรรมตามระบุในโครงการ | 30,000  (65 : 20,000) | 30,000  (66: 30,000) | 50,000  (67: 30,000) | 50,000  (68: 50,000) | 50,000  (69: 50,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | มีการส่งเสริมกิจกรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2 | โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา  โรคไข้หวัดนก | เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหา  โรคไข้หวัดนก | โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับโครงการฯ | 20,000  (65: 10,000) | 20,000  (66: 20,000) | 30,000  (67: 20,000) | 30,000  (68: 30,000) | 30,000  (69: 30,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ปัญหา  โรคไข้หวัดนกลดลง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | เพื่อให้แมว สุนับในตำบลหนองแคนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า | สุนัขและแมว จำนวน 1,000 ตัว | 50,000  (65 : 40,000) | 50,000  (66: 50,000) | 60,000  (67: 50,000) | 80,000  (68: 60,000) | 80,000  (69: 60,000) | สุนัขและแมวได้รับวัคซีนจำนวน 1,000 ตัว | สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในพื้นที่ตำบลหนองแคน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว | เพื่อสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวจัด 1 ครั้ง เทศกาลสงกรานต์ | 100,000  (65 : 60,000) | 100,000  (66: 100,000) | 100,000  (67: 100,000) | 100,000  (68: 100,000) | 100,000  (69: 100,000) | 1.ร้อยละผู้สูงอายุได้รับทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น | สามารถสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยและผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | สำนักปลัด/  งานพัฒนาชุมชน |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | 10,000  (65 : 8,000) | 10,000  (66: 10,000) | 20,000  (67: 10,000) | 20,000  (68: 20,000) | 20,000  (69 : 20,000) | 1.ร้อยละของของเด็กและสตรีมีความรู้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง | ป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | สำนักปลัด/  งานพัฒนาชุมชน |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด | 80,000  (65 : 78,000) | 80,000  (66: 80,000) | 100,000  (67: 80,000) | 100,000  (68: 100,000) | 100,000  (69: 100,000) | 1.ร้อยละของปัญหายาเสพติดลดลง | ชุมชนปลอดปลอดยาเสพติด | สำนักปลัด/  งานป้องกัน  และบรรเทา  สาธารณภัย |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองแคน | พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองแคนกิจกรรมตามโครงการ | 50,000  (65 : 30,000) | 50,000  (66: 50,000) | 60,000  (67: 50,000) | 80,000  (68: 60,000) | 80,000  (69: 60,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี | สำนักปลัด/  งานพัฒนาชุมชน |
| 5 | ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลหนองแคน | พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี | โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลหนองแคน | 20,000  (65 : 10,000) | 20,000  (66: 20,000) | 30,000  (67 : 20,000) | 30,000  (68: 30,000) | 30,000  (69: 30,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | กลุ่มสตรีมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของครอบครัว | สำนักปลัด/  งานพัฒนาชุมชน |

**แบบ ผ. 02**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2567 | 2570 |
| 6 | ฝึกอบรมอาชีพผู้พิการตำบล  หนองแคน | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ | จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการตำบล  หนองแคน | 20,000  (65 : 10,000) | 20,000  (67: 20,000) | 30,000  (68: 20,000) | 40,000  (69: 30,000) | 100,000  (64: 100,000) | 1.ร้อยละของผู้พิการได้รับการอบรมฝึกอาชีพและนำไปประกอบอาชีพ | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี | สำนักปลัด/  งานพัฒนาชุมชน |
| 7 | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสตรีตำบลหนองแคน | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสตรี ตำบลหนองแคน | 20,000  (65 : 10,000) | 20,000  (66: 20,000) | 30,000  (67: 20,000) | 40,000  (68: 30,000) | 40,000  (69: 30,000) | 1.ร้อยละการดำเนินงานเรียบร้อย | ความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรี | สำนักปลัด/  งานพัฒนาชุมชน |
| 8 | ฝึกอบรมให้ความรู้คณะกรรมการชุมชนตำบลหนองแคน | เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างท้องถิ่นและผู้แทนท้องถิ่น | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้คณะกรรมการชุมชนตำบลหนองแคน | 50,000  (65 : 50,000) | 50,000  (67: 50,000) | 60,000  (68: 50,000) | 80,000  (69: 60,000) | 80,000  (69: 60,000) | 1.ร้อยละคณะกรรมการชุมชนได้ทราบบทบาทของตัวเองมากขึ้น | คณะกรรมการชุมชนมีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใด | สำนักปลัด/  งานพัฒนาชุมชน |
| 9 | ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลหนองแคน | เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลหนองแคน | 30,000  (65 : 30,000) | 30,000  (66: 30,000) | 40,000  (67: 30,000) | 40,000  (68: 40,000) | 40,000  (69: 40,000) | 1.ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้ในการฝึกอาชีพมากขึ้น | ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว | สำนักปลัด/  งานพัฒนาชุมชน |

แผนงาน.....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 11 | การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ | เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ | โครงการการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ | 20,000  (65 : 10,000) | 20,000  (66: 20,000) | 30,000  (67: 20,000) | 50,000  (68: 30,000) | 50,000  (69: 30,000) | 1.ร้อยละของการเนินงานเรียบร้อย | มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด/  งานพัฒนาชุมชน |
| 12 | อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ในเขตตำบลหนองแคน | เพื่ออุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตตำบล  หนองแคน | 1.อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตตำบล  หนองแคน เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมโดยอาศัยสภาพแวดล้อมของชุมชน | 20,000  (65 : 10,000) | 20,000  (66: 20,000) | 30,000  (67: 20,000) | 50,000  (68: 30,000) | 50,000  (69: 30,000) | 1.ร้อยละของการเนินงานเรียบร้อย | ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว | สำนักปลัด/  งานพัฒนาชุมชน |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | การแข่งขันกีฬาหนองแคนคัพ | เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเสริมสร้างการออกกำลังกาย | โครงการแข่งขันกีฬาหนองแคนคัพจัดขึ้นจำนวน 1 ครั้ง | 100,000  (65 : 80,000) | 100,000  (66: 80,000) | 100,000  (67: 80,000) | 100,000  (68: 80,000) | 100,000  (69: 80,000) | ประชาชนและเยาวชนได้ร่วมกันแข่งกีฬาร่วมกันและสร้างความสามัคคี | ประชาชนหรือเยาวชนรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ | กองการศึกษา |
| 2 | ประเพณีบุญบั้งไฟ  ตำบลหนองแคน | เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ | จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองแคนจำนวน 1 ครั้ง | 50,000  (65 : 50,000) | 50,000  (66: 50,000) | 50,000  (67: 50,000) | 50,000  (68: 50,000) | 50,000  (69: 50,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ประชาชนได้รักษานบธรรมเนียมประเพณีไว้ | กองการศึกษา |
| 3 | ลอยกระทงตำบลหนองแคน | เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ | จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองแคนจำนวน 1 ครั้ง | 50,000  (65 : 50,000) | 50,000  (66: 50,000) | 50,000  (67: 50,000) | 50,000  (68: 50,000) | 50,000  (69: 50,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ประชาชนได้รักษานบธรรมเนียมประเพณีไว้ | กองการศึกษา |
| 4 | แข่งขันกีฬาที่เข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น | เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเสริมสร้างการออกกำลังกาย | ร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นตามที่กำหนด | 100,000  (65 : 100,000) | 100,000  (66: 100,000) | 100,000  (67: 100,000) | 100,000  (68: 100,000) | 100,000  (69: 100,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ | กองการศึกษา |
| 5 | กีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเสริมสร้างการออกกำลังกาย | 1. จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ | 100,000  (65 : 50,000) | 100,000  (66: 50,000) | 100,000  (67: 50,000) | 100,000  (68: 50,000) | 100,000  (69: 50,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ประชาชนหรือเยาวชนรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ | กองการศึกษา |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แบบ ผ. 02**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**

1. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4**พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 5 | โครงการยกคันทางลงดินลูกรังสายดงป่าแดง บ้านก่านเหลืองดง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 250.00 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 500.00 ลบ.ม.ลงดินลุกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200,000 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยให้เรียบ | 67,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.1 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 6 | โครงการลงดินลูกรังถนนสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายจันแดง – นานายสรร บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 660.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยให้เรียบ | 95,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.1 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1** เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

**แบบ ผ. 02**

**1. ยุทธศาสตร์ที่ 1**เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2570 |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง บ้านนายดานบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม. | 62,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชามีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.1 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายยอดบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว 33.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 99.00 ตร.ม. | 45,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.1 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตดงดอนหอ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 72.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย. | 140,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.1 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร สายดงดอนหอ – นาห้วยหิน บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.50 ม.ยาว 1,500.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,050.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยให้เรียบ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 155,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.1 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 7 | โครงการยกคันทางลงดินลูกรังสายดงป่าแดง บ้านก่านเหลืองดง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 250.00 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 500.00 ลบ.ม.ลงดินลุกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200,000 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยดินให้เรียบ | 67,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.1 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงดอนหอ – นาห้วยหิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 155.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | 400,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.1 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายมาย – นาน้อย บ้านนายมาย –นาน้อย บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.50 ม.ยาว 275.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 962.50 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. เกลี่ยให้เรียบ พร้อมโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 500,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.1 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงดอนหอ – นาห้วยหิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 155.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | 400,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.1 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์สาธิตฯ – นาบ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.50 ม.ยาว 275.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 962.50 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. เกลี่ยให้เรียบ พร้อมโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | - | 400,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.1 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงดอนหอ – นาห้วยหิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 155.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.1 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**

1. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4**พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1** เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

**1. ยุทธศาสตร์ที่ 1**เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคนหมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ตามแบบแปลนเทศบาล | 159,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.2 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายลอด บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว 92.00 ม. หนา 0.14 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 276.00 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 129,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.2 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 3 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคนหมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 28.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 112.00 ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.301.00 ม.1 จุด จำนวน 6 ท่อน | 56,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.2 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 4 | โครงการลงดินลูกรังถนนสู่พื้นที่การเกษตร สายนา หนองแคนบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว 92.00 ม. หนา 0.14 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 276.00 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 43,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.2 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 5 | โครงก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงบ้านเปียด  บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 340.00 ม.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 1.10 x 1.100ม. จำนวน 8 บ่อ พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย |  | 850,000 |  |  |  | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.2 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนลุกรังสายนานายวีระ - นาน้อย บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว 950.00 ม. ดินลูกรังเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 285.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยดินให้เรียบพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 100,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.2 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนลุกรังสายนาบ้าน – นาหนองแคน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว 950.00 ม. ดินลูกรังเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 285.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยดินให้เรียบพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย |  | - | 100,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.2 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างป่าช้า  (ต่อสายเดิม) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม.. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,200,000 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 500,000 | 500,000 | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.2 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนลุกรังสายนาบ้าน – นาหนองแคน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 300.00 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย |  | - |  | - | 500,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.2 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**

1. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4**พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1** เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

**1. ยุทธศาสตร์ที่ 1**เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยงา บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00ม.ยาว 139.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 4.17.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30x1.00ม.2 จุด จำนวน 10 ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 200,  000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.3 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยเงา บ้านโพนไอ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว 3,500.00 ม. หนา 0.20 ม.. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 900.00 ลบม. เกรดเกลี่ยดินให้เรียบ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 133,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.3 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเงา บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว 256.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 768.00 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | - | 400, 000 |  | - |  | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.3 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเงา บ้านโพนไอ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว 334 ม. หนา 0.150 ม.. หรือมีพื้นผิวตราจรไม่น้อยกว่า ๑,002 ตร.ม.และลงดินลูกดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ0.50ม.เกลี่ยให้เรียบ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | 500,000 | 500,000 | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.3 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 5 | โครงการยกคันทางลงดินลูกรังสายบ้านนายตาลบ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 100 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 400.00ลบ.ม.เกรดเกลี่ยดินให้เรียบ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 34,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.3 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนบ้านโพนไฮ บ้านโพนไอ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม.ยาว 200.00 ม. หนา 0.150 ม.. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ0.50ม.เกลี่ยให้เรียบ พร้อมป่ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 500,000 | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.3 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาป่าแคน บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หรือมีปริมาตรดินคสล.ไม่น้อยกว่า1,000 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.เกลี่ยให้เรียบ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.3 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนน สู่พื้นที่การเกษตร สายผาแคน บ้านโพนไฮ บ้านโพนไอ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 200.00 ม. หนา 0.20 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 6,000.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยดินให้เรียบ พร้อมป้ายโครงการการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 200,000 | 200,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.3 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนน สู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเงา บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 2.00 ม. หรือมีปริมาตรดิน คสล.ไม่น้อยกว่า1,000 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.เกลี่ยให้เรียบ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.3 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**

1. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4**พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1** เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

**1. ยุทธศาสตร์ที่ 1**เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 103.00 ม. หนา 0.14 ม. หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 412.00 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 200,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.4 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 2 | โครงการลงดินลูกรัง ถนนสู่พื้นที่การเกษตร สายสนามกีฬา บ้านเหลืองเหลือง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว หนาเฉลี่ย 76.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 228.00 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 107,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.4 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายกงมา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 67.00 ม. หนา 0.15ม. หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 268.00 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 130,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.4 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 4 | โครงการลงดินลูกรัง ถนนสู่พื้นที่การเกษตร สายนาปันเมย บ้านเหลืองเหลือง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว หนาเฉลี่ย 0.20 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม. และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.30 x 1.00 ม. 1 จุด จำนวน 5 ท่อน | 28,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.4 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านน้อย – ด่านจำปา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม.และลงดินรังตามไหล่ทางข้างละ 0.15 ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | 227,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.4 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสีเสวย – หอประชุม บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 80.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.และลงดินรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | 173,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.4 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแดงมา – หนองหญ้าไทร บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 0.15.00 ม. ยาว 250 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.4 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายศรคีรีเชื่อมทางหลวงชนบท บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 0.15 ม. ยาว 250 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.มและลงดินลุกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | - | 500,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.4 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 9 | โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้านน้อย – นาผักนอก บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ขยายไฟฟ้าหมู่ที่ 4 | - | - | - | - | 100,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.4 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**

1. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4**พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1** เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

**1. ยุทธศาสตร์ที่ 1**เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดป่า บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.14 ม. หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 296.00 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 144,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.5 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 2 | โครงการลงดินลูกรัง ถนนสู่พื้นที่การเกษตร สายนาน้อย – ห้วยเสียว บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว 1,400 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00 ลบ.ม. และวาง ทอระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30x1.00 ม. 2จุดจำนวน 17 ท่อน | 134,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.5 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาห้วยกลอย บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม. ยาว 650.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือ มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 390.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยให้เรียบ | 56,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.5 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงห้วยฮู – คำผักปืน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 250.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 1,000.00ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.5 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 5 | โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำสายดงห้วยฮู – คำผักปืน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 | - | - | - | - | 100,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.5 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**

1. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4**พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1** เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

**1. ยุทธศาสตร์ที่ 1**เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2568 | 2570 |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนร่มเกล้าบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 84.00 ม. หนา 0.14 ม. หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 200,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.6 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายทางไปวัดดาน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว 1,150.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.หรือมีปริมาตรดินรังไม่น้อยกว่า 690.00 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยให้เรียบ | 100,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.5 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนร่มเกล้า – นายมั่น บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | 184,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.6 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายธีรกรบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 100.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย | - | 216,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.6 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาย – บ้านนายธีรกร บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | 200,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.6 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนร่มเกล้า(ต่อสายเดิม) บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 5 ม.หนา 0.5 ม. ยาว 40 ม. หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 200,000 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | 100,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.6 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาย – บ้านคำเผย – แยกห้วยบางทราย บ้านบางทรายพัฒนา  หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.6 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเตียว –สวนยางนายรักษ์จิตร บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,000,000 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหล่ ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.6 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านพนม ห้วยพญาอินทร์ บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม.และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.6 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**

1. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4** พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1** เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

**1. ยุทธศาสตร์ที่ 1** เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 15.00 ม. หนา 0.15 ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 4.20.00 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 200,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.7 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายคำป่าหลาย บ้านโคก ยาว หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว 400.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.หรือมีปริมาตรดินรังไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยให้เรียบ | 43,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.7 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบหมู่บ้าน บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.50 ม. ยาว 900.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 630.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยให้เรียบ | 91,000 | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.7 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า (ต่อเติมสายเดิม) บ้าโคกยาว หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.ยาว 103.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 309.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | - | 161,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.7 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2566 | 2567 | 2568 | 2570 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ หมู่บ้าน บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 47.00 ม. หนา ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 188.00 ตร.ม. และลงดินลูกรังตามไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | - | 100,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.7 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบัติ – บ้านนายสำราญ บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.ยาว 0.5 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม.และลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. เกลี่ยให้เรียบ พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1 ป้าย | - | - | 500,000 | 500,000 | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.7 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคำป่าหลาย หมู่บ้าน บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพสะดวกปลอดภัย | ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200,000 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. เกลี่ยให้เรียบ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | - | - | - | - | 500,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.7 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายรอบหมู่บ้าน บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7 | เพื่อให้แสงสว่างสำหรับประชาชนสัญจรไป-มา มีความปลอดภัย | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 | - | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.7 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายรอบหมู่ บ้านโคกยาว  หมู่ที่ 7 | เพื่อให้แต่งสว่างสำหรับประชาชนสัญจรไป มา มีความปลอดภัย | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 | - | - | - | - | 100,000 | ร้อยละของประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น | ประชาชนม.7 มีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**

1. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4**พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีลุ่มโขง
2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2** เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

**1. ยุทธศาสตร์ที่ 2** เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แผนงาน.....การศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ (00260)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | ประเพณีบุญบั้งไฟ  ตำบลหนองแคน | เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1.เป็นค่าจ้างตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหนองแคน | 200,000  (65:200,000) | 200,000  (66:200,000) | 300,000  (67:200,000) | 200,000  (68:300,000) | 200,000  (69:300,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนมีการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว | กองการศึกษา |
| 2 | ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ ในเขตตำบลหนองแคน | เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1.เป็นค่าจ้างตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ ในเขตตำบลหนองแคน | 100,000  (65:100,000) | 200,000  (66:100,000) | 300,000  (67:100,000) | 300,000  (68:100,000) | 300,000  (69:100,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนมีการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว | กอง  การศึกษา |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....การศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ (00260)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 3 | ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนาธรรม และประเพณีดั้งเดิมในเขตตำบลหนองแคน | เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1.เป็นค่าจ้างตามโครงการส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนาธรรมและประเพณีตั้งเดิมในเขตตำบลหนองแคน | 50,000  (65:30,000) | 50,000  (66:50,000) | 300,000  (67:50,000) | 200,000  (68:100,000) | 200,000  (69:100,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนมีการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว | กอง  การศึกษา |
| 4 | อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1.เป็นค่าจ้างตามโครงการโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20,000  (65:100,000) | 20,000  (66:100,000) | 30,000  (67:100,000) | 50,000  (68:100,000) | 50,000  (69:100,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนรักและหวงแหน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | กอง  การศึกษา |
| 5 | ถวายเทียนพรรษา | เพื่อสืบสานประเพณีด้านการศาสนา | 1. เป็นค่าจ้างตามโครงการถวายเทียนพรรษา | 30,000  (65:100,000) | 30,000  (66:100,000) | 30,000  (67:100,000) | 50,000  (68:100,000) | 50,000  (69:100,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนรักและหวงแหน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | กอง  การศึกษา |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....การศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ (00260)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 6 | ลอยกระทงตำบลหนองแคน | เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป | 1.เป็นค่าจ้างตามโครงการลอยกระทงตำบลหนองแคน | 50,000  (65:0,000) | 50,000  (66:50,000) | 60,000  (67:50,000) | 70,000  (68:60,000) | 70,000  (69:60,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนรักและหวงแหน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | กอง  การศึกษา |
| 7 | ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะท้องถิ่นกลุ่ม เลี้ยงผี/หมอเหยา | เพื่ออนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น | 1.เป็นค่าจ้างตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะท้องถิ่น กลุ่มเลี้ยงเลี้ยงผีหมอเหยา | 10,000  (65:0,000) | 50,000  (66:50,000) | 300,000  (67:50,000) | 200,000  (68:100,000) | 200,000  (69:100,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนรักและหวงแหน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | กอง  การศึกษา |
| 8 | ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 1.เป็นค่าจ้างตามโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 30,000  (65:30,000) | 50,000  (66:30,000) | 50,000  (67:50,000) | 100,000  (68:50,000) | 100,000  (69:50,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนมีการส่งเสริมแหละท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 9 | ส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวดงห้วยฮู หมู่ที่ 1,4 | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์แหละท่องเที่ยวดงห้วยฮู หมู่ที่ 1,4 | 1.เป็นค่าจ้างตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวดงห้วยฮู หมู่ที่ 1,4 | 30,000  (65:0,000) | 50,000  (66:30,000) | 50,000  (67:50,000) | 100,000  (68:100,000) | 100,000  (69:50,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนมีการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | กองช่าง |
| 10 | ส่งเสริมและอนุรักษ์บริเวณผึ้งหลวง หมู่ที่ 2,6 | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์บริเวณผึ้งหลวง หมู่ที่ 2,6 | 1.เป็นค่าจ้างตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์บริเวณผึ้งหลวง หมู่ที่ 1,6 | 30,000  (65:30,000) | 50,000  (66:30,000) | 50,000  (67:50,000) | 100,000  (68:50,000) | 100,000  (69:50,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนมีการส่งเสริมแหละท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | กองช่าง |
| 11 | ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอ่าง,เก็บน้ำห้วยแคน หมูที่ 7 | เพื่อส่งเสริมและแหล่งท่องเที่ยวดงห้วยฮู หมู่ที่ 1,4 | 1.เป็นค่าจ้างตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวดงห้วยฮู หมู่ที่ 1,4 | 30,000  (65:20,000) | 50,000  (66:30,000) | 50,000  (67:50,000) | 100,000  (68:50,000) | 100,000  (69:50,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนมีการส่งเสริมแหละท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | กอง  กองศึกษา |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 9 | ส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวดงห้วยฮู หมู่ที่ 1,4 | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์แหละท่องเที่ยวดงห้วยฮู หมู่ที่ 1,4 | 1.เป็นค่าจ้างตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวดงห้วยฮู หมู่ที่ 1,4 | 30,000  (65:0,000) | 50,000  (66:30,000) | 50,000  (67:50,000) | 100,000  (68:100,000) | 100,000  (69:50,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนมีการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | กองช่าง |
| 10 | ส่งเสริมและอนุรักษ์บริเวณผึ้งหลวง หมู่ที่ 2,6 | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์บริเวณผึ้งหลวง หมู่ที่ 2,6 | 1.เป็นค่าจ้างตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์บริเวณผึ้งหลวง หมู่ที่ 1,6 | 30,000  (65:30,000) | 50,000  (66:30,000) | 50,000  (67:50,000) | 100,000  (68:50,000) | 100,000  (69:50,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนมีการส่งเสริมแหละท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | กองช่าง |
| 11 | ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอ่าง,เก็บน้ำห้วยแคน หมูที่ 7 | เพื่อส่งเสริมและแหล่งท่องเที่ยวดงห้วยฮู หมู่ที่ 1,4 | 1.เป็นค่าจ้างตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวดงห้วยฮู หมู่ที่ 1,4 | 30,000  (65:20,000) | 50,000  (66:30,000) | 50,000  (67:50,000) | 100,000  (68:50,000) | 100,000  (69:50,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนมีการส่งเสริมแหละท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | กอง  กองศึกษา |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 12 | ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ภูถ้ำพระ หมู่ที่ 3 | เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภูถ้ำพระ หมู่ที่ 3 | 1.เป็นค่าจ้างตามโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ภูถ้ำพระ หมู่ที่ 3 | 30,000  (65:0,000) | 50,000  (66:30,000) | 50,000  (67:50,000) | 100,000  (68:100,000) | 100,000  (69:50,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนมีการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**

1. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4** ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3** เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน

แผนงาน.....การเกษตร (00320)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีชีวภาพตำบลหนองแคน | เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลหนองแคน | 1.จ่ายเป็นไข้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลหนองแคน | 20,000  (65:200,000) | 30,000  (66:20,000) | 40,000  (67:200,000) | 50,000  (68:300,000) | 50,000  (69:40,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | สำนักปลัดงานการเกษตร |
| 2 | อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรตำบลหนองแคน | เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรตำบลหนองแคน | 1.จ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรแก่เกษตรกรตำบลหนองแคน | 20,000  (65:15,000) | 30,000  (66:20,000) | 40,000  (67:30,000) | 50,000  (68:40,000) | 50,000  (69:40,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | เกษตรกรตำบลหนองแคนมีความรู้ด้านเกษตรมากขึ้น | สำนักปลัด/งานการเกษตร |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....การเกษตร (00320)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 3 | ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์ หมู่ที่ 1 | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธ์ หมู่ที่ 1 | 1.จ่ายเป็นไข้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์หมู่ที่ 1 | 100,000  (65:70,000) | 100,000  (66:100,000) | 150,000  (67:100,000) | 200,000  (68:150,000) | 200,000  (69:150,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ประชาชนมีความสนใจในการเลี้ยงโคพันธุ์เพื่อการขยายการผลิต นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น | สำนักปลัดงานการเกษตร |
| 4 | ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์ หมู่ที่ 2 | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์ หมู่ที่ 2 | 1.จ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์หมู่ที่ 2 | 100,000  (65:70,000) | 100,000  (66:100,000) | 150,000  (67:100,000) | 200,000  (68:150,000) | 200,000  (69:150,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ประชาชนมีความสนใจในการเลี้ยงโคพันธุ์เพื่อการขยายการผลิต นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด/งานการเกษตร |
| 5 | ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์ หมู่ที่ 3 | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์ หมู่ที่ 3 | 1.จ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์หมู่ที่ 3 | 100,000  (65:70,000) | 100,000  (66:100,000) | 150,000  (67:100,000) | 200,000  (68:150,000) | 200,000  (69:150,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ประชาชนมีความสนใจในการเลี้ยงโคพันธุ์เพื่อการขยายการผลิต นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด/งานการเกษตร |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....การเกษตร (00320)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 6 | ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์ หมู่ที่ 4 | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธ์ หมู่ที่ 4 | 1.จ่ายเป็นไข้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์หมู่ที่ 4 | 100,000  (65:70,000) | 100,000  (66:100,000) | 150,000  (67:100,000) | 200,000  (68:150,000) | 200,000  (69:150,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ประชาชนมีความสนใจในการเลี้ยงโคพันธุ์เพื่อการขยายการผลิต นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น | สำนักปลัดงานการเกษตร |
| 7 | ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์ หมู่ที่ 5 | 1.จ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์หมู่ที่ 5 | 100,000  (65:70,000) | 100,000  (66:100,000) | 150,000  (67:100,000) | 200,000  (68:150,000) | 200,000  (69:150,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ประชาชนมีความสนใจในการเลี้ยงโคพันธุ์เพื่อการขยายการผลิต นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด/งานการเกษตร |
| 8 | ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์ หมู่ที่ 6 | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์ หมู่ที่ 6 | 1.จ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์หมู่ที่ 6 | 100,000  (65:70,000) | 100,000  (66:100,000) | 150,000  (67:100,000) | 200,000  (68:150,000) | 200,000  (69:150,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ประชาชนมีความสนใจในการเลี้ยงโคพันธุ์เพื่อการขยายการผลิต นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด/งานการเกษตร |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....การเกษตร (00320)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 9 | ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์ หมู่ที่ 7 | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธ์ หมู่ที่ 7 | 1.จ่ายเป็นไข้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์หมู่ที่ 7 | 100,000  (65:70,000) | 100,000  (66:100,000) | 150,000  (67:100,000) | 200,000  (68:150,000) | 200,000  (69:150,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ประชาชนมีความสนใจในการเลี้ยงโคพันธุ์เพื่อการขยายการผลิต นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น | สำนักปลัดงานการเกษตร |
| 10 | ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว หมู่ที่ 7 | เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัว หมู่ที่ 7 | 1.จ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัว หมู่ที่ 7 | 10,000  (65 : 0) | 100,000  (66:100,000) | 150,000  (67:100,000) | 200,000  (68:150,000) | 200,000  (69:150,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ประชาชนหมู่ที่ 7 สามารถปลูกผักไว้รับประทานและเพื่อการจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว | สำนักปลัด/งานการเกษตร |
| 11 | อุดหนุนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลหนองแคน หมู่ที่ 4 | เพื่ออุดหนุนศัตรูพืชชุมชน ตำบลหนองแคนหนองแคนหมู่ที่ 4 | 1.จ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลหนองแคน หมู่ที่ 4 | 30,000  (65 : 0) | 30,000  (66 : 30,000) | 30,000  (67 : 30,000) | 30,000  (68 : 30,000) | 30,000  (69 : 30,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | การดำเนินการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองแคน หมู่ที่ 4 ประสบผลสำเร็จ | สำนักปลัด/งานการเกษตร |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....การเกษตร (00320)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 12 | ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหนองแคน) | เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  (ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหนองแคน) | 1.จ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  (ศูนย์ศิลปาชีพ  บ้านหนองแคน) | 30,000  (65 : 30,000) | 30,000  (66 : 30,000) | 30,000  (67 : 30,000) | 30,000  (68 : 30,000) | 30,000  (69 : 30,000) |  | ประชาชนมีความสนใจในการเลี้ยงโคพันธุ์เพื่อการขยายการผลิต นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น | สำนักปลัดงานการเกษตร |
| 13 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ในเขตตำบลหนองแคน | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ในเขตตำบลหนองแคน | 1.จ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตตำบลหนองแคน | 50,000  (65 : 50,000) | 50,000  (66:500,000) | 60,000  (67:50,000) | 80,000  (68:60,000) | 80,000  (69:60,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ประชาชนหมู่ที่ 7 สามารถปลูกผักไว้รับประทานและเพื่อการจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว | สำนักปลัด/งานการเกษตร |
| 14 | ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมในท้องถิ่นให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมในท้องถิ่นให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) | 1.จ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมในท้องถิ่นให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | 50,000  (65:70,000) | 50,000  (66:50,000) | 60,000  (67:50,000) | 80,000  (68:,000) | 80,000  (69:60,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | มีการส่งเสริมและผลักดันให้ผลิตดันให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นสินค้า OTOP เพื่อจำหน่ายออกสู่ตลาด | สำนักปลัด |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....การเกษตร (00320)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 15 | ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 1.จ่ายเป็นใช้จ่ายในส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 30,000  (65 : 30,000) | 50,000  (66 : 30,000) | 60,000  (67 : 30,000) | 80,000  (68 : 30,000) | 80,000  (69 : 30,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | กิจกรรมของศูนย์บริการและถ่าย | สำนักปลัด |
| 16 | ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย(หน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก) | เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย(หน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก) | 1.จ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย(หน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก) | 20,000  (65 : 50,000) | 30,000  (66:500,000) | 50,000  (67:50,000) | 100,000  (68:60,000) | 100,000  (69:50,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ | สำนักปลัด |
| 17 | ส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ(กล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก) | เพื่อส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ(กล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก) | 1.จ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ(กล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก) | 20,000  (65:70,000) | 30,000  (66:50,000) | 50,000  (67:50,000) | 100,000  (68:50,000) | 100,000  (69:50,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ | สำนักปลัด |

**แบบ ผ. 02**

แผนงาน.....การเกษตร (00320)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 18 | ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  (ดอกดาวเรืองเพื่อการส่งออก) | เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  (ดอกดาวเรืองเพื่อการส่งออก) | 1.จ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  (ดอกดาวเรืองเพื่อการส่งออก) | 20,000  (65 : 30,000) | 30,000  (66 : 30,000) | 50,000  (67 : 30,000) | 100,000  (68 : 30,000) | 100,000  (69 : 30,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | ชุมชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ | สำนักปลัด |

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**

1. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4** การจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4** เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และพื้นฟูสิ่งแวดล้อม

**4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม**

**4.1)** แผนงาน....สาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | อบรม ประชาชนเพื่อลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน | เพื่อให้ความรู้แก่  ประชาชนในตำบลหนองแคนให้มีความรู้ในการแยกขยะให้ปลอดภัย | จัดอบรม 1 ครั้ง | 10,000  (65:10,000) | 20,000  (66:10,000) | 20,000  (67:20,000) | 20,000  (68:20,000) | 20,000  (69:20,000) | 1.ร้อยละของประชาชนมีความรู้มากยิ่งขึ้น | ประชาชนมีความรู้เรื่องสารพิษของขยะแต่ละชนิดและสามารถคัดแยกได้ถูกต้อง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2 | แก้ไขปัญหามลภาวะจากจุดรับซื้อยางพารา | เพื่อให้ยับยั้งมลภาวะที่เกิดจากการรับซื้อยางพารา | ตามโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ | 30,000  (65:30,000) | 30,000  (66:30,000) | 30,000  (67:30,000) | 30,000  (68:30,000) | 30,000  (69:30,000) | 1.ร้อยละของประชาชนมีความรู้มากยิ่งขึ้น | ประชาชนที่บริเวณใกล้เคียงไม่ได้รับมลภาวะจากกลิ่นยางพารา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

**4.1)** แผนงาน....สาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 3 | แก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงาน | เพื่อให้มลพิษที่เกิดจากโรงงานไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน | ตามโครงการของหน่วยงาน | 10,000  (65:30,000) | 20,000  (66:100,000) | 20,000  (67:20,000) | 20,000  (68:20,000) | 20,000  (69:20,000) | 1.ร้อยละของประชาชนมีอากาศที่ปลอดภัยจากมลภาวะมากขึ้น | ประชาชนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 4 | ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ  ตำบลหนองแคน | เพื่อให้มีสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้อง | ตามแบบแปลนของเทศบาล | 100,000  (65:30,000) | 100,000  (66:100,000) | 100,000  (67:100,000) | 100,000  (68:100,000) | 20,000  (69:20,000) | ตำบลหนองแคนสะอาดมีที่กำจัดขยะ | ตำบลหนองแคนสะอาดประชาชนสุขภาพดี | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

**4.1)** แผนงาน....สาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 5 | ก่อสร้างเตาเผาขยะตำบลหนองแคน | เพื่อให้มีสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้อง | ตามโครงการของหน่วยงาน | 10,000  (65:30,000) | 20,000  (66:100,000) | 20,000  (67:20,000) | 20,000  (68:20,000) | 20,000  (69:20,000) | 1.ร้อยละของประชาชนมีอากาศที่ปลอดภัยจากมลภาวะมากขึ้น | ประชาชนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 6 | จัดซื้อถังขยะ | เพื่อให้ประชาชนมีที่สำหรับทิ้งขยะให้ถูกที่ | 300 ถัง | 40,000  (65:30,000) | 45,000  (66:40,000) | 45,000  (67:45,000) | 45,000  (68:45,000) | 45,000  (69:45,000) | ร้อยละของประชาชนมีที่ทิ้งขยะมากขึ้นและทิ้งขยะถูกที่ | ทำให้บ้านเมืองสะอาดไม่เกิดมลภาวะส่งกลิ่น | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

**4.3)** แผนงาน....การเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | ประชาชนร่วมมือปลูกป่าชุมชน | เพื่อเพิ่มปริมาณป่าในชุมชนลดภาวะโลกร้อน | จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี | 20,000  (65:20,000) | 20,000  (66:20,000) | 20,000  (67:20,000) | 20,000  (68:20,000) | 20,000  (69:20,000) | ร้อยละของปริมาณป่าไม้เพิ่มมากขึ้น | ป่าไม้เพิ่มมากขึ้นลดภาวะโลกร้อน | สำนักปลัด |
| 2 | ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนใจอาสาปลูกป่าสีเขียว | เพื่อเพิ่มปริมาณป่าในชุมชนลดภาวะโลกร้อน | จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี | 20,000  (65:20,000) | 20,000  (66:20,000) | 20,000  (67:20,000) | 20,000  (68:20,000) | 20,000  (69:20,000) | ร้อยละของปริมาณป่าไม้เพิ่มมากขึ้น | ป่าไม้เพิ่มมากขึ้นลดภาวะโลกร้อน | สำนักปลัด |

**4.4)** แผนงาน....เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนในตำบลหนองแคน | เพื่อให้ภูมิทัศน์ในตำบลหนองแคนสวยงามสะอาด | ตามแบบแปลนของเทศบาล | 100,000  (65:50,000) | 100,000  (66:50,000) | 100,000  (67:50,000) | 100,000  (68:50,000) | 100,000  (69:50,000) | ภูมิทัศน์ในตำบลหนองแคนสวยงามสะอาด | ตำบลหนองแคนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม | กองช่าง |

**แบบ ผ. 02**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4** พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5** เสริมสร้างการศึกษาที่ดีมาตรฐานสากล

**5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาที่ดีมาตรฐานสากล**

**4.1)** แผนงาน....การศึกษา (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | งานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้ได้เรียนรู้และมี | จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี | 50,000  (65:40,000) | 50,000  (66:40,000) | 50,000  (67:40,000) | 50,000  (68:40,000) | 50,000  (64:40,000) | 1.ร้อยละของเด็กเยาวชนมีความสุขในการจัดกิจกรรมมากขึ้น | เด็กและเยาวชนมีความสุขสนุกสนาน | กองการศึกษา |
| 2 | จัดลานสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองแคน | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้ได้เรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ | จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี | 20,000  (65:15,000) | 20,000  (66:15,000) | 20,000  (67:15,000) | 20,000  (68:15,000) | 20,000  (69:15,000) | 1.ร้อยละของเด็กเยาวชนมีความสุขในการจัดกิจกรรมมากขึ้น | เยาวชนได้รับความรู้มากขึ้น | กองการศึกษา |
| 3 | ประชุมผู้ปกครองสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองของเด็กที่ส่งเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี | 20,000  (65:15,000) | 20,000  (66:15,000) | 20,000  (67:15,000) | 20,000  (68:15,000) | 20,000  (69:15,000) | ผู้ปกครองมีความเข้าใจในกฎระเบียบในการส่งเด็กเข้าเรียนมากขึ้น | ผู้ปกครอง/และเด็กได้รับการเตรียมความก่อนเข้าเรียน | กองการศึกษา |

**1.1)** แผนงาน....การศึกษา (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 4 | ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริตธรรมและวัฒนธรรม ให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปในตำบลหนองแคน | เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รับความรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม | จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี | 5,000  (65:5,000) | 15,000  (66:5,000) | 15,000  (67:5,000) | 15,000  (68:5,000) | 15,000  (69:5,000) | ร้อยละของเด็กเยาวชนได้รับความรู้ในด้านคุณธรรมจริตธรรมและวัฒนธรรมมากขึ้น | เด็กเยาวชนได้รับความรู้ในด้านคุณธรรมจริตธรรมและวัฒนธรรมมากขึ้น | กอง  การศึกษา |
| 5 | จัดประชุมสัญจรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาชน | เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละชุมชน | จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี | 20,000  (65:5,000) | 20,000  (66:20,000) | 20,000  (67:20,000) | 20,000  (68:20,000) | 20,000  (69:20,000) | ร้อยละของเยาวชนได้รับความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กฯ มากขึ้น | เยาวชนได้รับความรู้และได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในระหว่างตำบล | กองการศึกษา |
| 6 | ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติหรือร่วมปรึกษาหารือในการพัฒนาระหว่างคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล | จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี | 5,000  (65:5,000) | 5,000  (66:5,000) | 5,000  (67:5,000) | 5,000  (68:5,000) | 5,000  (69:5,000) | ร้อยละของการบริหารงานในด้านต่างๆ มีมากขึ้น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองแคนทั้ง 4 ศูนย์ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นและถูกต้องตามระเบียบกำหนด | กองการศึกษา |

แผนงาน....การศึกษา (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 7 | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ และระเบียบต่างๆ | ส่งเข้าอบรมตามหนังสือสั่งการ หรือ จัดอบรมที่เทศบาล | 24,000  (65:24,000) | 24,000  (66:24,000) | 24,000  (67:24,000) | 24,000  (68:24,000) | 24,000  (69:24,000) | ร้อยละครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ และระเบียบต่างๆมากขึ้น | ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ และระเบียบต่างๆ สามารถนำมาปฏิบัติงานได้ | กอง  การศึกษา |
| 8 | เยี่ยมบ้านเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับเด็ก | ตามโครงการของหน่วยงาน | 10,000  (65:5,000) | 10,000  (66:5,000) | 10,000  (67:5,000) | 10,000  (68:5,000) | 10,000  (69:5,000) | ร้อยละของการความผูกพัน ความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับเด็กมากขึ้น | ครู ผู้ปกครองและเด็กมีความสุขและเข้าใจกันมากขึ้น | กองการศึกษา |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้รายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแคน | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) | 1,000,000  (65:981,700) | 1,000,000  (66:  1,000,000) | 1,000,000  (67:1,000,000) | 1,000,000 (68:1,000,000) | 1,000,000  (69:1,000,000 | จำนวนเด้กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับจัดสรร | ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |

แผนงาน....การศึกษา (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 10 | กิจกรรมปฐมนิเทศเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียน | ตามโครงการหน่วยงาน | 20,000  (65:20,000) | 20,000  (66:20,000) | 20,000  (67:20,000) | 20,000  (68:24,000) | 24,000  (69:20,000) | ร้อยละของเด็กมีความพร้อมในการเข้าเรียนมากขึ้น | เด็กมีความพร้อมในการเข้าเรียน | กอง  การศึกษา |
| 11 | กิจกรรมกีฬาสีสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | เพื่อให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสีและรู้จักในการออกกำลังกาย | จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี | 20,000  (65:20,000) | 20,000  (66:20,000) | 20,000  (67:20,000) | 20,000  (68:20,000) | 20,000  (69:20,000) | ร้อยละของเด็กได้ร่วมออกกำลังกายมากขึ้น | เด็กได้รู้จักแพ้ชนะและร่วมออกกำลังกายในการแข่งกีฬาสี | กองการศึกษา |
| 12 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อส่งเสริมการมีพัฒนาการที่ดีและการได้รับโภชนาการที่ดีของเด็กในเขตตำบลหนองแคน | 1.ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ และโรงเรียน 3 แห่งในตำบลหนองแคน | 1,500,000  (65:20,000) | 1,500,000  (66:  20,000) | 1,500,000  (67:20,000) | 1,500,000 (68:20,000) | 1,500,000  (69:20,000) | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร | ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก | กองการศึกษา |

แผนงาน....การศึกษา (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 13 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคนให้มีทักษะในการเรียนรู้ในด้าน  ต่าง ๆ มากขึ้น | -ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี  -ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  -ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตรา คนละ 300 บาท/ปี  -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 530 บาท/ปี | - | 89,270  (66 : ) | 100,000  (67:89,270) | 100,000  (68:100,000) | 100,000  (69:100,000) | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับสนับสนุนในด้านต่าง ๆ มากขึ้น | กอง  การศึกษา |
| 14 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็กบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยว | เพื่อให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสีและรู้จักในการออกกำลังกาย | ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมทั้ง 4 ศูนย์ | - | 15,000  (66 : ) | 30,000  (67:15,000) | 30,000  (68:30,000) | 30,000  (69:30,000) | เพื่อพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้มากขึ้น | บุคลากรทางการศึกษาและครูผู้แลเด็กมีความรู้มาพัฒนาในการปฏิบัติงาน | กองการศึกษา |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5** เสริมสร้างการศึกษาที่ดีมาตรฐานสากล

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6** เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

**6. ยุทธศาสตร์** เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

**6.1)** แผนงาน....บริหารงานทั่วไป (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการ | เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ | เป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินเองได้ | 800,000  (65:500,000) | 800,000  (66:800,000) | 800,000  (67:800,000) | 800,000  (68:800,000) | 1,000,000  (64:800,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | งานที่กำหนดไว้บรรลุวัตถุประสงค์ | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองวิชาการ กองสาธารณสุข กองการศึกษา |
| 2 | ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ | เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของเทศบาลได้อย่างทั่วถึงและคลอบคลุม | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  -วารสารประชาสัมพันธ์ | 40,000  (65:36,000) | 40,000  (66:40,000) | 40,000  (67:40,000) | 40,000  (68:40,000) | 40,000  (69:40,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | เครื่องถ่ายเอกสารมีเพียงพอสำหรับภารกิจเทศบาล | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองวิชาการ กองสาธารณสุข กองการศึกษา |

**6.1)** แผนงาน....บริหารงานทั่วไป (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 3 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เพื่อให้งานด้านบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ | 1.เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อภารกิจของเทศบาล | 40,000  (65:36,000) | 40,000  (66:40,000) | 40,000  (67: 40,000) | 40,000  (68: 40,000) | 40,000  (69: 40,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | เครื่องถ่ายเอกสารมีเพียงพอสำหรับภารกิจเทศบาล | สำนักปลัด |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี | เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ | ตามโครงการที่กำหนดของหน่วยงาน | 20,000  (65:20,000) | 20,000  (66:20,000) | 20,000  (67: 20,000) | 20,000  (68: 20,000) | 20,000  (69: 20,000) | การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ประชาชนเกิดความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสามัคคี | สำนักปลัด |

**6.1)** แผนงาน....บริหารงานทั่วไป (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 3 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เพื่อให้งานด้านบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ | 1.เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อภารกิจของเทศบาล | 40,000  (65:36,000) | 40,000  (66:40,000) | 40,000  (67: 40,000) | 40,000  (68: 40,000) | 40,000  (69: 40,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | เครื่องถ่ายเอกสารมีเพียงพอสำหรับภารกิจเทศบาล | สำนักปลัด |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี | เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ | ตามโครงการที่กำหนดของหน่วยงาน | 20,000  (65:20,000) | 20,000  (66:20,000) | 20,000  (67: 20,000) | 20,000  (68: 20,000) | 20,000  (69: 20,000) | การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ประชาชนเกิดความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสามัคคี | สำนักปลัด |

**6.1)** แผนงาน....บริหารงานทั่วไป (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ์ภาพและถูกต้องตามระเบียบกำหนด | ตามโครงการของหน่วยงาน | 300,000  (65:200,000) | 300,000  (66:200,000) | 300,000  (67:200,000) | 300,000  (68:200,000) | 500,000  (69:300,000) | 1.ร้อยละ100ของบุคลากรได้รับความรู้นำกลับมาปฏิบัติหน้าที่ | บุคลากรที่ส่งเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถนำมาปฏิบัติงานได้ถูกต้อง | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองวิชาการ กองสาธารณสุข กองการศึกษา |
| 6 | โครงการเตรียมรับเสด็จฯ | เพื่อให้การเตรียมรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ตามโครงการฯ | 30,000  (65:30,000) | 50,000  (66:30,000) | 50,000  (67: 50,000) | 50,000  (68: 50,000) | 50,000  (69: 50,000) | การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | การดำเนินงานเรียบร้อย | สำนักปลัด |

**6.1)** แผนงาน....บริหารงานทั่วไป (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 7 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนรวมด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ | เพื่อให้บุคคลากรมีความรู้ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน | ตามโครงการของหน่วยงาน | 10,000  (65:10,000) | 10,000  (66: 10,000) | 10,000  (67: 10,000) | 10,000  (68: 10,000  ) | 10,000  (69: 10,000) | การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | บุคลากรมีความรู้ในการป้องกันการทุจริต | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการอบรมบริหารงานบุคคลพัฒนาศักยกาพผู้ปฏิบัติราขการด้านกฎหมาย | เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ | ตามโครงการของหน่วยงาน | 10,000  (65: 10,000) | 10,000  (66: 10,000) | 10,000  (67: 10,000) | 10,000  (68: 10,000) | 10,000  (69: 10,000) | การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ด้านกฏหมาย | สำนักปลัด |

**6.1)** แผนงาน....บริหารงานทั่วไป (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 9 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อให้ทรัพย์สินเทศบาลใช้งานได้ตามปกติ | ทรัพย์สินที่ได้รับการบำรุงและว่อมแซม | 50,000  (65:20,000) | 70,000  (66: 50,000) | 70,000  (67: 70,000) | 70,000  (68: 70,000  ) | 70,000  (69: 70,000) | ร้อยละของการซ่อมบำรุงทรัพย์สินมีประสิทธิภาพ | ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ตามปกติ | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองวิชาการ กองสาธารณสุข กองการศึกษา |
| 10 | ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ | เพื่อให้ครุภัณฑ์เทศบาลใช้งานได้ตามปกติ | ครุภัณฑ์ที่ได้รับการบำรุงและซ่อมแซม | 60,000  (65: 50,000) | 60,000  (66: 60,000) | 60,000  (67: 60,000) | 60,000  (68: 60,000) | 60,000  (69: 60,000) | ร้อยละของการซ่อมบำรุงทรัพย์สินมีประสิทธิภาพ | ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ตามปกติ | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองวิชาการ กองสาธารณสุข กองการศึกษา |

**6.1)** แผนงาน....บริหารงานทั่วไป (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 11 | ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล | เพื่อรับรองบุคคลและคณะบุคคลสำหรับเทศบาลตำบลหนองแคน | ตามโครงการของหน่วยงาน | 50,000  (65:50,000) | 50,000  (66: 50,000) | 50,000  (67: 50,000) | 50,000  (68: 50,000  ) | 50,000  (69: 50,000) | ร้อยละของการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | การต้อนรับบุคคลและคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด |
| 12 | เวทีประชาคม/ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนฯ | จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี | 15,000  (65: 15,000) | 15,000  (66: 15,000) | 15,000  (67: 15,000) | 15,000  (68: 15,000) | 50,000  (69: 50,000) | ประชาชนร้อยละ 70 ร่วมรับฟังเสนอปัญหา | การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | กองวิชาการและแผนงาน |

**6.1)** แผนงาน....บริหารงานทั่วไป (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 13 | บริการจัดเก็บภาษีถึงบ้าน | เพื่อเป็นการบริการประชาชนสำหรับผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี | ตามโครงการของหน่วยงาน | 5,000  (65:5,000) | 5,000  (66: 5,000) | 5,000  (67: 5,000) | 5,000  (68: 5,000) | 5,000  (69: 5,000) | ประชาชนร้อยละ 90 ขำระภาษี | รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น | กองคลัง |
| 14 | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน | เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคนและสท.เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ส.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2554 | นายกเทศมนตรี 1 คน สมาชิกสภาเทสบาลตำบลหนองแคน 12 คน | - | 400,000  (66: -) | 400,000  (67:400,000) | 400,000  (68:400,000) | 400,000  (69: 400,000) | นายกเทศมนตรี 1 คนสมาชิกเทศบาลตำบลหนองแคน 12 คน | การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมายกำหนด | สำนักปลัด |

**6.1)** แผนงาน....บริหารงานทั่วไป (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 15 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้ปฏิบัติราชการด้านกฎหมายท้องถิ่น | เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานลูกจ้างครูผู้ดูลเด็ก ทต.หนองแคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด | บุคลากรเข้าร่วม 40 คน | - | 30,000  (66:) | 30,000  (67: 30,000) | 30,000  (68: 30,000) | 30,000  (69: 30,000) | จำนวนบุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน | บุคลากรมีความรู้ความเข้าในระเบียบต่าง ๆ มากขึ้น | สำนักปลัด |
| 16 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้บุคคากรของเทศบาลตำบลหนองแคน | บุคลากรเข้าร่วมอบรม 40 คน | - | 30,000  (66: -) | 30,000  (67:30,000) | 30,000  (68: 30,000) | 30,000  (69: 30,000) | บุคลากรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 40 คน | บุคลากรนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน | สำนักปลัด |

**6.1)** แผนงาน....บริหารงานทั่วไป (00210)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 17 | โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล | เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม | จัดอบรมให้บุคลากรจำนวน 50 คน | - | 30,000  (66:) | 30,000  (67: 30,000) | 30,000  (68: 30,000) | 30,000  (69: 30,000) | ร้อยละของบุคลากรเข้าในหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น | บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองแคนสามารถนำกลับมาใช้ในการปฏิบัติงาน | กองวิชาการฯ |
| 18 | โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | เพื่อให้บุคลากรเข้ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน | จัดอบรมให้บุคลากรจำนวน 50 คน | - | 30,000  (66: -) | 30,000  (67:30,000) | 30,000  (68: 30,000) | 30,000  (69: 30,000) | ร้อยละของพนักงานเข้าในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้น | บุคลากรตำบลหนอแคนเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ | กองวิชาการฯ |
| 19 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี | เพื่อให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบ | จัดอบรมให้ประชาชนในตำบลหนองแคน |  | 30,000  (66: -) | 30,000  (67:30,000) | 30,000  (68: 30,000) | 30,000  (69: 30,000) | ร้อยละของประชาชนเข้าใจมากขึ้น | ประชาชนในตำบลหนองแคนเข้าใจบทบาทในการชำระภาษี | กองคลัง |

**6.1)** แผนงาน....งบกลาง (00410)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลหนองแคน | จำนวนผู้สูงอายุ | 5,000,000  (65:4,867,200) | 5,000,000  (66: 5,000,000 ) | 5,000,000  (67:5,000,000) | 30,000  (68:5,000,000) | 30,000  (69:5,000,000) | ร้อยละผู้สูงอายุมีชีวิตดีขึ้น | ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการสร้างหลักประกัน | สำนักปลัด/งานพัฒนาชุมชน |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงพิการตำบลหนองแคน | จำนวนผู้พิการ | 1,500,000  (65:1,334,400) | 1,500,000  (66: 1,500,000) | 1,500,000  (67: 1,500,000) | 1,500,000  (68:1,500,000) | 1,500,000  (69:1,500,000) | ร้อยละผู้พิการมีชีวิตดีขึ้น | ผู้พิการมีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการสร้างหลักประกัน | สำนักปลัด/งานพัฒนาชุมชน |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตำบลหนองแคน | จำนวนผู้ป่วย | 40,000  (66: 48,000) | 64,000  (66:48,000 ) | 64,000  (67:64,000) | 64,000  (68: 64,000) | 64,000  (69: 64,000) | ร้อยละผู้ป่วยเอดส์มีชีวิตดีขึ้น | ผู้ป่วยเอดส์มีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการสร้างหลักประกัน | สำนักปลัด/งานพัฒนาชุมชน |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**

1. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4** พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6** เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

**6. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล**

**6.1)** แผนงาน....บริหารงานทั่วไป (00110)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดงหลวง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอดงหลวง | อุดหนุน 1 ครั้ง | 25,000  (65:24,000) | 25,000  (66: 24,000) | 25,000  (67: 24,000) | 25,000  (68: 24,000) | 25,000  (69: 24,000) | 1.ร้อยละของการดำเนินงานเรียบร้อย | การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด |
| 2 | แก้ไขปัญหามลภาวะจากจุดรับซื้อยางพารา | เพื่อให้ยับยั้งมลภาวะที่เกิดจากการรับซื้อยางพารา | ตามโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ | 30,000  (65:30,000) | 30,000  (66:30,000) | 30,000  (67:30,000) | 30,000  (68:30,000) | 30,000  (69:30,000) | 1.ร้อยละของประชาชนมีความรู้มากยิ่งขึ้น | ประชาชนที่บริเวณใกล้เคียงไม่ได้รับมลภาวะจากกลิ่นยางพารา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |